Расчеты затрат на проект

Рассчитаем затраты на разработку интернет-магазина, затраты на электроэнергию, заработную плату и расходные материалы для проекта.

Таблица 1 – Затраченное время на проект

| № | Этапы работы | Затраченное время, час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ предметной области | 8 |
| 2 | Разработка технического задания | 3 |
| 3 | Подготовка фреймворка | 2 |
| 4 | Разработка макета | 7 |
| 5 | Разработка структуры веб-приложения | 24 |
| 6 | Разработка фронтенд составляющей сайта | 72 |
| 7 | Разработка структуры БД | 8 |
| 8 | Разработка бэкенд составляющей сайта | 54 |
|  | Итого: | 178 |

В итоге, на выполнение всех работ требуется 178 часа.

4.1 Расходы на заработную плату

Возьмём для расчёта минимальную месячную заработную плату junior разработчика на PHP(Laravel) – 30 000 рублей при 8-ми часовом рабочем дне. За количество рабочих дней в месяце возьмём 22 дня.

S=M/R/8                                                           (4.1)

Где:

S – стоимость часа работы (руб.);

M – зарплата в месяц – 30 000 рублей;

R – количество рабочих дней в месяце – 22 дня;

8 – количество часов рабочего дня.

Подставив значения получим:

S=30 000/22/8= 170 (руб).

В итоге была получена стоимость работы за один час: 170 руб.

Заработная плата рассчитывается по формуле (4.2).

G=T*S                                                            (4.2)

где G –заработная плата, (руб.);

T – затраченное время на разработку веб-приложения, которое равно 178 часа;

S – стоимость часа работы, которая равна: 170 рублям.

Подставив значения получим:

G=178 * 170= 30 260 (руб.)

В заработную плату входят отчисления в различные фонды:

Пенсионный фонд (ПФ) – 22%;

Фонд обязательного медицинского страхования (ФЭМС) – 5,1%;

Фонд социального страхования – 2,9%;

Принимаем к расчету общую сумму отчислений в размере – 30%:

Отчисления во внебюджетные фонды составят 30 260 * 30% = 9 078 руб.

4.2 Расходы на потребляемую электроэнергию

Во время работы горели люминесцентные лампы и работал компьютер, следовательно, мы должны рассчитать затраты на электроэнергию.

С учётом мощности устройств, за один месяц в среднем потребляется 36,61 кВт. В одном месяце 22 рабочих дня, значит за 1 рабочий день нагорает 36,61 / 22 = 1,66 кВт\1 рабочий день. Тогда за один час нагорает 1,66 / 8 = 0,207 кВт.

Если 1кВт электроэнергии стоит 5,58 рубля, то 0,207 кВт стоит 5,58 * 0,207 = 1,15 руб.

Работа длилась 178 часа, следовательно, по формуле (4.3) рассчитаем затраченную электроэнергию.

U=C*t                                                              (4.3)

где U– стоимость электроэнергии (руб.);

C–стоимость часового потребления (руб.);

t– рабочее время (178 часа).

U = 1,15 * 178 = 204,7 рубля.

За 178 часа работы мы заплатили за электроэнергию 204,7 рубля.

4.3 Расходы на амортизацию оборудования

Затраты на рабочее оборудование:

Таблица 2 – Используемое оборудование

| Наименование оборудования | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Персональный компьютер | 60 000 |
| Периферия | 2 500 |
| Итоговая стоимость: | 62 500 |

Стоимость используемого оборудования 62 500 рублей.

Расчет амортизации оборудования для работы над веб-приложением рассчитывается по формуле (4.4).

А= Стк*На                                                      (4.4)

где А- амортизация (руб);

На – норма амортизации за месяц (%);

Стк – стоимость ПК (руб);

На = 3,3%.

А = 62 500 * 0,033 = 2 062,5 рублей.

Рассчитаем амортизационные отчисления за оборудование для разработки веб-приложения:

2 062,5 / 22 / 8 = 11,72 руб. за 1 час работы, тогда 178 * 11,72 = 2 086,16 руб.

4.4 Итоговые затраты на разработку веб-приложения

Рассчитав время, затраченное на разработку веб-приложения, а также денежные средства, затраченные на электроэнергию и на оборудование, можем посчитать себестоимость (таблица 3).

Для запуска сайта на хостинге Beget не было затрачено денежных средств.

В нашем проекте использовались бесплатные программные средства.

Таблица 3 – Расчет себестоимости разработки

| Наименование расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Оплата труда | 30 260 |
| Отчисления во внебюджетные фонды | 9 078 |
| Амортизационное отчисление по оборудованию | 2 086,16 |
| Подписка на хостинг | бесплатно |
| Программное обеспечение | бесплатно |
| Электроэнергия | 204,7 |
| Себестоимость разработки: | 41 628,86 |

Себестоимость разработанного интернет-магазина составила 41 628,86 рубля.

Для анализа полученной себестоимости проекта я использовал данные фриланс-биржи. Средняя стоимость заказов аналогичных этому, составила бы от 60 000 руб.